HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 3-ai rendkívüli nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2023. (II. 3.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2022. (IX. 13.) határozatával jóváhagyta a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt vonatkozásában a vállalkozási szerződés 3. számú – még függőben lévő - módosítását. A módosító szerződés az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását követően, továbbá az igényelt bruttó 224.505.658,-Ft többlettámogatás rendelkezésre állását követően léphet hatályba. A KFF vizsgálat folyamatban és a többlettámogatási kérelem még elbírálás alatt van, emiatt és a kivitelezés alátámasztott időigénye miatt a vállalkozási határidő módosítása szükséges.

- A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak miatt a 158/2022. (IX. 13.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület elfogadja a szerződés tárgyát képező munka teljes kivitelezésének vonatkozásában a határidő 221 nappal történő meghosszabbítását, mely 221 napos határidő hosszabbítás a csatolt szerződésmódosítás III.3. pontja szerint lép hatályba.”

- A Képviselő-testület a vállalkozási szerződés 158/2022. (IX. 13.) határozattal jóváhagyott – függőben lévő 3. módosítását – ezen határozatával az előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződés 3. számú módosítás jóváhagyásával módosítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) jóváhagyását és a pótmunkához szükséges többlet forrás rendelkezésre állását és a támogatási szerződés meghosszabbítását követően aláírja.

- A Képviselő-testület kezdeményezi a GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú, „Hévíz Gyógyhely fejlesztése” című projekt támogatási szerződésnek határidő módosítását 2023. október 31-ig.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyásra terjessze az Irányító Hatóság (IH) és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) elé, továbbá a végrehajtás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2023. február 3.

(dr. Tüske Róbert) sk.				(Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2023. február 3.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet