HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 23-ai rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2023.  (II. 23.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hévíz Városának fenntartható közlekedésfejlesztése” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00007 azonosítószámú, a „2. munkarész Vörösmarty utca kerékpárút építési munkái” vállalkozás határidőn túli befejezés miatt a vállalkozó „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 60.) szemben az előterjesztés szerint késedelmi kötbért érvényesít.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötbér érvényesítésére a szükséges intézkedést - ideértve a peres eljárást megindítását is - a Farkas és Társai Ügyvédi Iroda bevonásával megtegye. A Képviselő-testület a megegyezés érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozó kötbér fizetési szándéka esetén 2023. december 31-ig terjedő részletfizetés tekintetében egyezségi tárgyalásokat folytasson.

Felelős:	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	azonnal

Hévíz, 2023. február 23.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2023. február 24.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet