HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

K I V O N A T

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. április 27-ei rendes nyilvános ülésének

JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

75/2023.  (IV. 27.) határozata

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a teljes mértékben GINOP forrásból finanszírozott GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámú, „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt részeként Dr. Schulhof Vilmos sétány felújítása tárgyában a tájékoztatja a kivitelezést végző „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, hogy a támogatási szerződés módosítása iránti kérelem – projekt fizikai befejezési határidejének 2023. április 30-ról 2023. június 30-ra és a projekt záró kifizetési igénylés benyújtási határidejének 2023. május 30-ról 2023. július 30-ra történő hosszabbítása – elbírálása még folyamatban van, az önkormányzat ennek érdekében szükséges kezdeményezést megtette, a kérelem még elbírálatlan.

- A teljesítési határidő 2023. április 15-én eltelt, a Képviselő-testület az 1. pontra tekintettel felszólítja a kivitelezőt, hogy a munkavégzés felgyorsításával a munkát folytassa és fejezze be.

- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat közlésére, a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Felelős: 	Papp Gábor polgármester

Határidő: 	közlésre azonnal

Hévíz, 2023. április 27.

(dr. Tüske Róbert) sk.				  (Papp Gábor) sk.

jegyző		 				    polgármester

Hévíz, 2023. április 28.

A másolat hiteléül: Lajkó Erzsébet